Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 04.12.2024 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| * Continuato con la documentazione, inserimento di tutti i diagrammi. * Inserimento dell’indice delle figure. * Cominciato con la documentazione dell’implementazione. * Continuato con l’implementazione, modificato sostanzialmente la classe *Converter* e quasi finito la classe *Validator.* |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| * Possibile implementazione della GUI molto complicata. * Difficoltà nel prendere l’input dell’Utente. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| * Molto indietro con l’implementazione. * Dovrei iniziare con i test. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| * Finire QDC. * Finire documentazione parte Diagrammi. * Cominciare almeno parte documentazione parte Implementazione. * Finire classe *Validator* e *Converter* e modificare solamente *Main*, quindi arrivare a buon punto con il programma. |