Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 09.10.2024 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| * (SCORSA LEZIONE ASSENTE – 2.10.24) * Finito documentazione fino al punto **4** * Finito Design UI del progetto (Mockup) * Finito e ricontrollato diagramma delle classi * Ricontrollato quaderno dei compiti e modificato varie informazioni. * Cominciata implementazione tramite la raccolta di informazioni riguardo a varie librerie Java e la programmazione iniziale delle classi. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| * Trovare informazioni del QDC. * Problemi con il diagramma delle classi e la logica. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| * Comincio della implementazione (base). |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| * Finire QDC * Cominciare definizione dei test dei requisiti. * Continuare implementazione del progetto su Java. * Continuare e modificare documentazione. |