Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 11.12.2024 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| * Continuato con l’implementazione, finito classe Converter, Validator e Main. * Finita la parametrizzazione della classe Main. * Classe Converter completamente finita e aggiunto solo poche cose. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| * Riscontrato problema con FFMPEG nell’avvio (CreateProcess 2) |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| * Fine dell’implementazione * Fine della documentazione * Inizio dei test |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| * Finire QDC. * Finire completamente documentazione * Aggiungere e ritoccare solamente il programma. |