Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 16.10.2024 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| * Finito documentazione fino al punto **4** * Finito Design UI del progetto (Mockup) * Continuato Implementazione (3 classi) * Rivalutato il diagramma delle classi. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| * Difficoltà nell’andare avanti con l’implementazione |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| * In ritardo con l’implementazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| * Finire QDC * Cominciare definizione dei test dei requisiti. * Continuare implementazione del progetto su Java. |